Project Name: Sistema de evaluación Lambda Ideas

Test Case ID: 02	Test Designed by: Clemente Paredes
Test Priority (Low/Medium/High): High	Test Designed date: 24-06-2019
Module Name: Ficha de evaluación	Test Executed by: Joaquin Cruz
Test Title: Test requisitos de evaluación	Test Execution date: 24-06-2019
Description: Prueba requisitos 28 - 45

Pre-conditions: 2 evaluadores, 1 profesor, 1 evaluación, 2 equipos de 2 alumnos en 1 curso, 1 Rúbrica
Dependencies:

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	Iniciar sesión como evaluador		Se debe poder logear correctamente	Se logra logear correctamente	Pass
2	Iniciar sesión cómo profesor		Se debe poder logear correctamente	Se logra logear correctamente	Pass
3	Ir a resumen de evaluación		Se debe visualizar los resumenes de evaluacion	No hay resumenes de evaluaciones	Fail	Requisito no cumplido
4	Crear evaluación con el curso y rúbrica ya creadas	Se crean tres evaluaciones, una buena pero con fecha de inicio mas tarde que fin, la segunda evaluacion con tiempo negativo y una tercera correcta.	No se deben poder crear las primeras dos pero si la tercera.	El sistema deja la primera evaluación. / Se cae al tratar de crear la segunda evaluacion (pantalla error de django). / Crea la tercera evaluacion correctamente.	Fail	Sistema no valida entrada de los formularios, pudiendo ser critico en un futuro.
5	Ingresar a la evaluación	Tercera evaluacion creada.	Se ingresa a la evaluacion correctamente	Se ingresa a la evaluacion correctamente	Pass
6	Modificar plazos de la evaluación		Repele modificacion de plazos invalidas (fecha fin menor que fecha termino, termino antes que fin)	Se pueden ingresar plazos incorrectos	Fail	Es un bug leve, no validan formularios en backend ni en front end.
7	Agregar un evaluador ya creado		Se agrega con éxito el evaluador ya creado.	Permite agregar el evaluador	Pass
8	Eliminar evaluador previamente agregado		Se elimina el evaluador	Se elimina el evaluador	Pass
9	Agregar evaluador con la cuenta iniciada		Se agrega con éxito el evaluador ya creado.	Permite agregar el evaluador	Pass
10	Identificar equipos que no han presentado		Se identifican equipos pendientes en su icono respectivo	No se diferencian equipos que no han presentado con los que si.	Fail	Requisito no cumplido
11	Editar rúbrica asociada		Permite editar rubrica asociada con satisfaccion	El sistema logra modificar la rubrica asociada	Pass
12	Iniciar evaluación de un equipo		Se logra iniciar una evaluacion	Se logra iniciar una evaluacion	Pass
13	Ver quienes han presentado		Se visualiza quien ya presento	Se visualiza quien ya presento	Pass
14	Escoger quienes van a presentar		Se logra escoger quienes van a presentar	Se logra escoger que equipo va a presentar	Pass
15	Cambiar a la vista del evaluador
16	Intentar evaluar a un equipo distinto al escogido por el profesor		No se debe poder	El sistema deja evaluar a cualquier equipo de la evaluación	Fail	Es un error mediano en la aplicación
17	Intentar dejar aspectos en blanco		No se debe poder	No se puede	Pass
18	Confirmar los puntajes ingresados		El sistema debe preguntar si esta seguro de ingresar tales puntajes	El sistema no pregunta la confirmacion de puntajes	Fail	Es un error pequeño.
19	Guardar		El sistema permite guardar	El sistema permite guardar	Pass
20	Actualizar los puntajes ingresados		El sistema debe dejar y visualizar cual fue los puntajes ingresados con anterioridad y poder cambiarlos	El sistema deja cambiar pero no recuerda los puntajes anteriores	Fail	Error grave pues no se sabe si el sistema recordo la evaluacion hecha o no.
21	Intentar ingresar el tiempo que demoró la presentación		No se debe poder	No deja ingresar tiempo	Pass
22	Cambiar a la vista del profesor
23	Agregar un nuevo evaluador		Permite agregar evaluador	No permite agregar evaluador en la vista para elegir quien va a presentar	Fail	Error leve, pues son botones no funcionales
24	Ingresar el tiempo que demoró la presentación (más del máximo de la rúbrica)	Se ingresan tiempos tanto negativos como positivos	Permite el ingreso de tiempos positivos pero no de negativos	Permite el ingreso de ambos tipos de tiempos	Fail	Bug leve pues no validan formularios
25	Ver cuanto es el descuento recomendado por el sistema		Se visualiza un tiempo recomendado por el sistema en la evaluacion	No hay recomendación de tiempo	Fail	Bug leve por requisito no cumplido
26	Enviar evaluación		Se envia la evaluacion correctamente	Se envia evaluacion correctamente	Pass
27	Volver a ficha de evaluación (de la misma evaluación)
28	Modificar plazos		Permite modificar plazos de la evaluacion	Permite modificar plazos de la evaluacion	Pass
29	Intentar modificar la rúbrica asociada		No se debería poder	Permite modificar la rubrica.	Fail	Error mediano, pues es un requisito sin cumplir
30	Intentar eliminar evaluador que ya evaluó		No se debería poder	Permite eliminar evaluador que ya evaluó	Fail	Error mediano pues el sistema.

Post-conditions: